- АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ПРИМОРСКО-КУЙСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 апреля  2016 года  № 47

Об утверждении Плана противопаводковых мероприятий

на территории МО  «Приморско-Куйский  сельсовет» НАО

В  целях  уменьшения  риска  возникновения   чрезвычайных  ситуаций,  снижения  возможного  материального  ущерба,  обеспечения  безопасности  населения  в  период  весеннего  паводка,  Администрация  муниципального  образования  «Приморско-Куйский сельсовет»   Ненецкого автономного округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  План  противопаводковых  мероприятий  в  2016  году   по   муниципальному  образованию  «Приморско-Куйский сельсовет»  Ненецкого  автономного  округа  (прилагается).

- Глава МО  «Приморско-Куйский  сельсовет» НАО                               В.А. Таратин

# План

противопаводковых мероприятий в 2016 году  по  муниципальному  образованию  «Приморско-Куйский  сельсовет»  Ненецкого  автономного  округа

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проверка систем оповещения населения в случае возможного подтопления территории | КЧС и ОПБ, Председатель КЧС и ОПБ | До 25 апреля 2016 года |
| 2 | Обследование зоны возможного затопления и принятие мер к сохранности материальных ценностей | Руководители предприятий и учреждений | До 05 мая 2016 года |
| 3 | Создание противопаводковой комиссии для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций. | Глава МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО Таратин В.А. | До 15 апреля 2016 года |
| 4 | Организация круглосуточного наблюдения за уровнем воды. Осуществление замеров уровня воды (3 раза в сутки в 9.00, 15.00. 20.00 час.). | Представители администрации в д. Куя, Осколково, дежурный оператор газовой котельной АМО | в паводковый период |
| 5 | Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы, отходов сельскохозяйственного производства. | Руководители предприятий и организаций. | Постоянно |
| 6 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | Противопаводковая комиссия, руководители предприятий и организаций | Апрель-май |
| 7 | Дежурство членов противопаводковой комиссии для оперативного решения возникающих задач. (при необходимости) | Противопаводковая комиссия | В паводковый период |
| 8 | Информирование населения МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | Противопаводковая комиссия, руководители образовательных учреждений | В паводковый период |

| 9 | Выделение авиа техники для вывоза населения из зоны возможного подтопления (при необходимости) | ОАО «Нарьян-Марский авиаотряд» | Период паводка |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Подготовка списков жителей на случай временного расселения из зоны затопления |  | До 01 мая 2016 года |
| 11 | Подготовка пунктов временного размещения населения (при необходимости). | Противопаводковая комиссия, руководители данных учреждений | май |
| 12 | Проверка состояния сил и средств постоянной готовности привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | май |
| 13 | Организация взаимодействия с Объединенной гидрометстанцией «Город Нарьян-Мар» | Глава МО | В период весеннего паводка |
| 14 | Контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО. Проведение противоэпидемиологических мероприятий (при необходимости). | КУЗ НАО «Красновская амбулатория» | В период весеннего паводка |
| 15 | Проверка работоспособности резервных электростанций и запасов топлива | Руководители организаций | До 10 мая 2016 года |
| 16 | Развертывание медицинских пунктов на ПВР для оказания медицинской помощи (при необходимости). | КУЗ НАО «Красновская амбулатория» | В период весеннего паводка |
| 17 | Создание необходимого запаса медикаментов на период весеннего паводка | КУЗ НАО «Красновская амбулатория» | До 01 мая 2016 года |
| 18 | Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления. (при необходимости). Организация дополнительного дежурства для охраны общественного порядка в период паводка. | Участковый уполномоченный УВД НАО, члены ДНД | В период весеннего паводка |
| 19 | Обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости граждан, временно отселяемых из зоны подтопления (при необходимости). | Магазины Нижне-Печорского потребительского общества , ИП | В период весеннего паводка |
| 20 | Уточнение планов эвакуации и подготовка мест возможного размещения отселенного населения | Представители администрации МО в д. Куя, Осколково, Глава МО | До 15.05.2016 |
| 21 | Комплектование мобильных групп в каждом населенном пункте | Представители администрации МО в д. Куя, Осколково, Глава МО | До 15.05.2016 |
| 22 | Проведение разъяснительной работы с населением, воспитанниками детсада, учащимися школы | Представители администрации МО в д. Куя, Осколково, руководители учреждений, Глава МО | Апрель-май |
| 23 | Уточнение мест возможной посадки вертолетов и порядок их обозначения | Представители администрации МО в д. Куя, Осколково, Глава МО | До 20.05.2016 |
| 24 | Проверка состояния дамб в районе мкр. Березовый и спорткомплекса, при необходимости проведение мероприятий по дополнительному укреплению | Члены противопаводковой комиссии, АМО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО | ДО 20.05.2016 года |