# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРИМОРСКО-КУЙСКИЙСЕЛЬСОВЕТ»  НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июня 2018  № 130

Об утверждении и контроле исполнения плана-графика мероприятий, направленного на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории

Муниципального образования «Приморско-Куйский

сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2018-2020 годы.

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  и организации выполнения работ, направленных на избавление от визуального мусора на территории населенных пунктов муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить комплексный план – график мероприятий, направленный на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории населенных пунктов муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2018-2020 годы согласно приложению.

- Обеспечить выполнение мероприятий плана – графика в установленные сроки.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МО «Приморско-Куйский

сельсовет» НАО                                                                                          В.А. Таратин

- Приложение

- к Постановлению администрации МО

- «Приморско-Куйский сельсовет» НАО

от 10.07.2018 года № 130

Комплексный план – график мероприятий, направленный на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории населенных пунктов муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2018 - 2020  годы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации использующихся информационных конструкций | 2018 -2020 гг. | Администрация МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО |
| 2 | Проверка (исследование) соответствия вывесок и наружной рекламы, размещенных на фасадах зданий, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства, включая здания имеющие статус объект культурного наследия | 2018 -2020 гг. | Администрация МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО |
| 3 | Разработка и внедрение современных систем навигации | 2018 -2020 гг. | Администрация МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО |
| 4 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | В течение реализации плана - графика | Администрация МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО |