# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРИМОРСКО-КУЙСКИЙСЕЛЬСОВЕТ»  НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 июня 2018  № 112

О внесении изменений в муниципальную программу

«Благоустройство территории МО «Приморско-Куйский

сельсовет» НАО на 2018-2020 годы»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы» в целях повышения уровня благоустройства поселения и создания комфортных условий жизнедеятельности населения, Администрация МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО от 26.12.2017 № 194 следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (в разбивке по источникам финансирования)» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 18 018,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 г. – 6 323,5 тыс. рублей;

2019 г. – 3 060,8 тыс. рублей;

2020 г. – 3 060,8 тыс. рублей;

2021 г. – 2 786,8 тыс. рублей;

2022 г. – 2 786,8 тыс. рублей,

в том числе:

1) средства окружного бюджета – 15 413,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 г. – 4 069,2 тыс. рублей;

2019 г. - 2 969,0 тыс. рублей;

2020 г. – 2 969,0 тыс. рублей;

2021 г. – 2 703,2 тыс. рублей;

2022 г. – 2 703,2 тыс. рублей;

2) средства местного бюджета – 3 167,85 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 г. – 2 817,1 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» - 97,1тыс. руб.;

2019 г. – 91,8 тыс. рублей;

2020 г. – 91,8 тыс. рублей;

2021 г. – 83,6 тыс. рублей;

2022 г. –83,6 тыс. рублей

3) средства за счет иных источников - 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2018 г. - 0,0 тыс. рублей;

2019 г. - 0,0 тыс. рублей;

2020 г. - 0,0 тыс. рублей;

2021 г. – 0,0 тыс. рублей;

2022 г. –0,0 тыс. рублей».

1.2. Раздел «Перечень целевых показателей муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Количество благоустроенных общественных территорий;

Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общей доле реализованных проектов благоустройства общественных территорий;

Общая площадь жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и подлежащих сносу;

1.3. Приложение 3 раздела 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Перечень

мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО на 2018-2022 годы» и их ресурсное обеспечение

| №п/п | Наименование работ | Источник финанси-рования | 2018 (руб.) | 2019 (руб.) | 2020 (руб.) | 2021 (руб.) | 2022 (руб.) | Общий объем финансирова-ния мероприятий Программы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение | МБ | 729 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 729 400,0 |
| 2 | Организация и содержание мест захоронений | МБ | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 |
| 3 | Озеленение | МБ | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений | МБ | 918 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 918 200,0 |
| 5 | Разработка дизайн-проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий | Всего | 171 752,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171 752,6 |
|  |  | ОБ | 166 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166 600,0 |
|  |  | МБ | 5 152,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 152,6 |
| 6 | Проведение мероприятий по сносу домов, в том числе: | Всего | 1 864 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 864 800,0 |
|  |  | ОБ | 932 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 932 400,0 |
|  |  | МБ | 932 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 932 400,0 |
| 6.1 | п. Красное, ул. Новая, д.7 | Всего | 1 287 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 287 800,0 |
|  |  | ОБ | 643 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 643 900,0 |
|  |  | МБ | 643 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 643 900,0 |
| 6.2 | п. Красное, ул. Пионерская, д12 | Всего | 157 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157 800,0 |
|  |  | ОБ | 78 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 900,0 |
|  |  | МБ | 78 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 900,0 |
| 6.3 | п. Красное, ул. Тундровая, д.20 | Всего | 419 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 419 200,0 |
|  |  | ОБ | 209 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209 600,0 |
|  |  | МБ | 209 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209 600,0 |
| 7 | ИТОГО: | Всего | 3 824 152,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 824 152,6 |
|  |  | ОБ | 1 099 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 099 000,0 |
|  |  | МБ | 2 725 152,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 725 152,6 |

МБ – местный бюджет, ОБ –окружной бюджет.

1. Перечень мероприятий Программы в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год

| №п/п | Наименование мероприятия | окружной, руб. | местный МО, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство территорий общего пользования |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство зоны отдыха (общего пользования) в районе школьных мастерских в районе дома по ул. Центральная 10 Б. (этап 1) (планировка территории, установление металлического ограждения, декоративных светильников, устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки, озеленение) | 2 970 200,0 | 91 900,0 | 3 062 100,0 |
| 2. | Разработка дизайн-проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий | 166 600,0 | 5 152,6 | 171 752,6 |

Перечень мероприятий Программы в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Окружной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство территорий общего пользования |  |  |  |  |
| 1 | Обустройство зоны отдыха (общего пользования) в районе школьных мастерских в районе дома по ул. Центральная 10 Б. (этап 2) (укладка травмобезопасного покрытия, устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки, озеленение) | 2 969 000,0 | 91 800,0 | 3 060 800,0 |

Перечень мероприятий Программы в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Окружной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство территорий общего пользования |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство зоны отдыха в районе спорткомплекса (п. Красное, ул. Школьная, д.11) с устройством площадки для минифутбола ( устройство площадки для минифутбола с возможностью заливки зимой катка, устройство ограждения) | 2 969 000,0 | 91 800,0 | 3 060 800,0 |

Перечень мероприятий Программы в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Окружной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство территорий общего пользования |  |  |  |  |
| 1 | Устройство дополнительного уличного освещения территорий общественного пользования (район ул. Центральная, Полярная, Тундровая, Новая, Спортивная) (установка опор уличного освещения со светодиодными светильниками) | 2 703 200,0 | 83 600,0 | 2 786 800,0 |

Перечень мероприятий Программы в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Окружной бюджет, руб. | Местный бюджет, руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство территорий общего пользования |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство ул. Оленная (устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки, озеленение, установка уличных светильников, скамеек для отдыха). | 2 703 200,0 | 83 600,0 | 2 786 800,0 |

- 1.4. Приложение 1 раздела 3 «Сведения о целевых показателях муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая площадь жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и подлежащих сносу | кв. м. | 0 | 710.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

МО «Приморско-Куйский

сельсовет» НАО                                                                                          В.А. Таратин