

**Администрация Сельского поселения «Приморско–Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «24» марта 2025 № 23

п. Красное

**Об утверждении Плана противопаводковых мероприятий**

 **на территории Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО**

 В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного материального ущерба, обеспечения безопасности населения в период весеннего паводка, Администрация Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить План противопаводковых мероприятий на 2025 год по Сельскому поселению «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа (прилагается).

Глава Сельского поселения

«Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО Л.М. Чупров

**План**

**противопаводковых мероприятий на 2025 год по Сельскому поселению**

**«Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственныйисполнитель | Сроквыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Корректировка планов эвакуации (при необходимости), подготовка мест возможного размещения эвакуированного (отселенного) и уточнение расчетов численности эвакуируемого населения при угрозе возникновения ЧС | Глава Сельского поселения, ведущий специалист администрации Сельского поселения | до 10.05.2025 года |
| 2 | Проверка систем оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС | КЧС и ОПБ,Председатель КЧС и ОПБ | до 10 мая 2025 года |
|  |
| 3 | Обследование зоны возможного затопления и принятие мер к сохранности материальных ценностей | Руководители предприятий и учреждений | до 05 мая 2025 года |
| 4 | Создание противопаводковой комиссии для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций. | Глава Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО  | до 26 апреля 2025 года |
| 5 | Организация круглосуточного наблюдения за уровнем воды.Осуществление замеров уровня воды (3 раза в сутки в 9.00, 15.00. 20.00 час.) | Представители администрации в п. Красное, д. Куя, Осколково | в паводковый период |
| 6 | Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы, отходов сельскохозяйственного производства. | Руководители предприятий и организаций. | постоянно |
| 7 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабже­ния) на предмет безаварийной работы | Противопаводковая комиссия, руководители предприятий и организаций | апрель-май |
| 8 | Дежурство членов противопаводковой комиссии для опе­ративного решения возникающих задач (при необходимости) | Противопаводковая комиссия | в паводковый период |
| 9 | Информирование населения Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | Противопаводковая комиссия | в паводковый период |
| 10 | Подготовка списков населения, количества домов, объектов социальной сферы, экономики, сельскохозяйственных объектов, попадающих в зону подтопления | Представители администрации Сельского поселения в д. Куя, Осколково, Глава Сельского поселения | до 25 апреля 2025 года |
| 11 | Проверка состояния сил и средств постоянной готовности привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проверка наличия и актуализация запасов резервов материально-технических средств для ликвидации последствий паводка. | Противопаводковая комиссия | до 10 мая 2025 года |
| 12 | Проведение подготовительных работ по защите водоисточников нецентрализованного питьевого водоснабжения от воздействия паводковых вод.Организация информирования населения о вводимых ограничениях подачи питьевой воды и заблаговременное создание ее резервов, планирование графика подвоза воды (при необходимости) | Администрация Сельского поселения, МУП «Коммунальщик» | Постоянно |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Проведение уточнения и при необходимости организовать дополнительное обеспечение резервными (автономными) источниками энергоснабжения социально-значимых объектов | Администрация Сельского поселения | до 25.04.2025 |
| 14 | Уточнение наличия запасов и потребностей продовольственных и промышленных товаров по первоочередному жизнеобеспечению населения. Пополнение запасов резервов материальных ресурсов до необходимого уровня, уточнение порядка их использования. | Администрация Сельского поселения | постоянно |
| 15 | Обеспечение готовности ПВР к приему эвакуируемого населения | Администрация Сельского поселения, ГБОУ НАО «Средняя школа п. Красное» | постоянно |
| 16 | Проведение обследования противопаводковых насыпей и при необходимости произвести их подсыпку | Члены КЧС, администрация МО | до начала половодья |
| 17 | Проведение информационной разъяснительной работы с населением о необходимости страхования личного имущества от последствий весеннего половодья | Администрация Сельского поселения | до 10.05.2025 |
| 18 | Организация и проведение разъяснительной работы среди населения о порядке действий в случае высокого подъема воды в период весеннего половодья, в период проведения возможных эвакуационных мероприятий | Администрация Сельского поселения | Апрель-май |
| 19 | Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления. (при необходимости). Организация дополнительного дежурства для охраны общественного порядка в период паводка. | Участковый уполномоченный УВД НАО, члены ДНД | в период весеннего паводка |
| 20 | Комплектование мобильных групп в каждом населенном пункте | Представители администрации Сельского поселения в д. Куя, Осколково, Врип Главы СП | до 15.05.2025 |
| 21 | Уточнение мест возможной посадки вертолетов и порядок их обозначения | Представители администрации Сельского поселения в д. Куя, Осколково, Глава Сельского поселения | до 10.05.2025 |
| 22 | Создание запасов инертных материалов для устройства временных ограждающих дамб | Администрация Сельского поселения | до 15.05.2025 |